|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[ The Client : desert (의뢰인:사막) ]** | | | |
| 1 주 | 2021. 1. 2 ~ 2021. 1. 8 | 작성자 | 윤성주 |
| 이번주  한 일 | **[0] 공동**  01. 04 회의   * ImGui을 어디에 사용할 지에 대한 논의 - 게임 테스트용으로 사용.  ex> 플레이어 위치 바꾸기 * 플레이어에 노멀매핑을 적용할 것인가에 대한 논의 - 일단은 사용하지 않음 * 프레임워크 수정에 대한 논의 - 3d 프로그래밍 수업의 샘플 프로젝트 사용 * 맵 오브젝트 배치 방법 설명 - 유니티에서 위치 등 정보 저장 후 불러오고, 같은 메쉬를 사용하면 한 번만 불러오도록 * 플레이어 카메라 시점에 대한 논의 - 마우스 회전이 플레이어를 회전할 지 카메라를 회전할 지 고민 중   **[1] 윤성주**  **주간 목표**   1. **3D 애니메이션 특강 2, 3일차 복습** 2. **플레이어 모델 띄우기 & Idle과 Walk 애니메이션 실행** 3. **유니티에서 애니메이션 관련 export할 것 정하고 툴 제작** 4. **플레이어 애니메이션 구조 짜기** 5. **DX12 장치 초기화 및 쉐이더 사용 공부**   **일별 공부 내용**  01. 03 (월)   * 플레이어 모델 띄우고 Idle 애니메이션 실행 * 유니티에서 모든 애니메이션 넣은 파일 Export * 3D 애니메이션 특강 2일차 복습 * 3d 특강 유니티에서 export한 바이너리 파일 읽어서 애니메이션을 렌더링하는 샘플 프로젝트 분석   01. 04 (화)   * 사용할 10종 애니메이션 모두 바이너리 파일에 넣기 * 플레이어 모델 띄우고 Idle, Walk 애니메이션 실행   01. 05 (수)   * DX12 장치초기화 부분 공부 * 스마트 포인터 공부   01. 06 (목)   * 플레이어 모델 띄우고 Idle 애니메이션 실행   01. 07   * 플레이어 모델 띄우고 Idle 애니메이션 실행   **[2] 최경훈**  주간 목표 | | |
| 다음주  할 일 | **[0] 공동**  **[1] 윤성주**  주간 목표  **[2] 최경훈**  주간 목표 | | |
| 문제점 | [0] 공동  [1] 윤성주  [2] 최경훈 | | |